伊方町

通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組方針～

（平成27年２月策定）

（令和８年３月改正）

伊方町教育委員会

１．プログラムの目的

平成２４年以降、全国で登下校中において児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が連携し、通学路における交通安全の一層の確保を目的とした、関係機関合同による緊急合同点検を実施するよう全国自治体に要請がありました。

これを受け、伊方町でも平成２４年８月に通学路の緊急合同点検を実施し、点検結果に基づいた対策を実施してきました。

このたび、伊方町における通学路の交通安全確保に向けた取り組みの基本方針として「伊方町通学路交通安全プログラム」を策定することとなりました。

今後は、このプログラムに基づき、関係機関との連携を強化し、計画的かつ継続的に通学路の安全確保を図っていきます。

２．通学路安全推進会議の設置

通学路の安全を確保するため、以下の関係組織の代表者から構成する通学路安全推進会議を設置します。

・伊方町立全小中学校

・伊方町小中学校ＰＴＡ連合会

・愛媛県八幡浜警察署交通課

・伊課長総務課危機管理係

・伊方町建設課

・伊方町教育委員会

３．取組方針

（１）基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、定期的に関係機関等による合同点検を実施するとともに、実施状況の確認、対策効果の把握、改善、充実の検討を行います。

【通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】

Ｐｌａｎ

合同点検の実施

対策の検討

Ａｃｔｉｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄｏ

対策の改善・充実

対策の実施

Ｃｈｅｃｋ

対策効果の把握

（２）定期的な合同点検の実施と対策の検討

・小学校ごとに、定期的に通学路の安全点検を実施していきます（各校で保護者等の意向を踏まえた危険個所の選定を行い、その報告に基づき最低年１回とし、必要に応じて随時実施します）。

・合同点検は、学校、警察、道路管理者、教育委員会等が参加して実施します。

・合同点検の結果から、対策が必要な箇所について、推進会議において具体的な対策を検討します。

（３）対策の実施

推進会議で検討した対策メニューについて、関係者間で連携を図りながら対策を実施していきます。

（４）対策効果の把握

対策実施後は、小学校を通じてその対策効果について確認します。

（５）対策の改善・充実

対策後効果の確認結果を踏まえ、対策内容の改善及び充実を図ります。

４．対策の公表

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために、対策一覧表を作成し、公表します。

【具体的な流れ】

＜５～６月＞　通学路危険個所の抽出（各小学校）

○通学路点検表等に基づく抽出作業

○前回対策個所の確認

＜　７月　＞　合同点検の実施

○各小学校ごとに、学校、警察、道路管理者、教育委員会が参加して実施する。

○現地を確認し、その場で効果的な対策について協議する。

＜　８月　＞　対策案の検討

○合同点検の結果を踏まえ、関係機関との連携により適切な対策の検討をする。

＜　９月　＞　通学路安全推進会議の開催

○推進会議を開催し、対策の内容を検討し、決定する。

＜ ９月～ ＞　対策の実施

＜　随時　＞　対策効果の検証

○対策実施後、安全性が向上したか確認する。